|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年风电、光伏发电储备项目库 | | | | | | | | | | |
| 海上项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团 | 项目类型 | 储能配置  比例（%） | 项目规模  （MW） | 所属区 | 建设地点  （具体到镇/街） | 计划开工时间  （年/月） | 计划投产  时间  （年/月） |
| 1 | 天津龙源南港海上光伏发电项目 | 天津龙源风力发电有限公司 | 国家能源投资集团 | 集中式光伏 | 15 | 300 | 滨海新区 | 天津经济技术开发区南港工业区管委会 | 2023年1月 | 2023年12月 |
| 2 | 国电电力天津南港海上光伏发电项目 | 天津国电电力新能源开发有限公司 | 国家能源投资集团 | 集中式光伏 | 15 | 300 | 滨海新区 | 天津经济技术开发区南港工业区管委会 | 2023年1月 | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆上项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团 | 项目类型 | 储能配置  比例（%） | 项目规模  （MW） | 所属区 | 建设地点  （具体到镇/街） | 计划开工  时间  （年/月） | 计划投产时间  （年/月） |
| 1 | 天津华电海晶规划湖250MWp“盐光互补”光伏发电项目 | 天津华电福新海晶新能源有限公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式光伏 | 15 | 250 | 滨海新区 | 大沽街 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 2 | 三峡能源天津滨海新区驴驹河 200 兆瓦水面光伏发电项目 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司河北分公司 | 三峡集团 | 集中式光伏 | 15 | 200 | 滨海新区 | 大沽街道 | 2022年11月 | 2023年6月 |
| 3 | 中电建石各 150MW 风电项目 | 中电建石各新能源(天津)有限公司 | 中国电力建设集团（股份）有限公司 | 集中式风电 | 15 | 150 | 武清区 | 石各庄镇和黄花店镇境内 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 4 | 中电建津城 200MW 风电项目 | 天津中电建津城新能源(天津)有限公司 | 中国电力建设集团（股份）有限公司 | 集中式风电 | 15 | 200 | 武清区 | 城关镇、东马圈镇和豆张庄镇境内 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 5 | 天津市蓟州区州河湾镇农光互补（二期）光伏发电项目 | 中电建威（天津）新能源有限公司 | 中电建新能源集团有限公司 | 集中式光伏 | 15 | 300 | 蓟州区 | 州河湾镇 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 6 | 天津华电蓟州桑梓60MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式风电 | 15 | 60 | 蓟州区 | 桑梓镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 7 | 天津华电蓟州白涧55MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式风电 | 15 | 55 | 蓟州区 | 白涧镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |