特急

| 天津市发展和改革委员会 天津市财政局 | 文件 |
| --- | --- |

津发改环资〔2018〕233号

天津市发展改革委 天津市财政局

关于印发《天津市园区循环化改造终期验收

管理办法》的通知

各区发展改革委、财政局：

为加强我市园区循环化改造的监督管理,保证我市园区循环化改造目标、任务按期完成，提高市循环经济发展专项资金的使用效益，依据国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家“城市矿产”示范基地中期评估及终期验收管理办法〉和〈园区循环化改造示范试点中期评估及终期验收管理办法〉的通知》（发改环资〔2015〕2409号），市发展改革委、市财政局制定了《天津市园区循环化改造终期验收管理办法》，现印发你们，请遵照执行。

附件：天津市园区循环化改造终期验收管理办法

市发展改革委                      市财政局

2018年4月9日

（此件主动公开）

附件

天津市园区循环化改造

终期验收管理办法

- 总则

第一条 为加强我市园区循环化改造的监督管理,保证我市园区循环化改造目标、任务按期完成，提高市循环经济发展专项资金的使用效益。依据国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家“城市矿产”示范基地中期评估及终期验收管理办法〉和〈园区循环化改造示范试点中期评估及终期验收管理办法〉的通知》（发改环资〔2015〕2409号），市发展改革委、财政局《关于推进园区循环化改造的实施意见》（津发改环资〔2013〕1148号）等相关规定，制定本办法。

- 终期验收和资金清算

第二条 市发展改革委、市财政局对已批复实施方案且实施期满的园区开展终期验收。终期验收依据是获得批复（或批复同意调整）的实施方案。

第三条 符合终期验收范围的园区应开展终期验收自评估，向区发展改革委、财政部门提出审查、验收申请，同时提交终期验收材料。

仍处于实施期的园区，如果改造任务全部完成，且目标指标达到实施方案预期目标90%以上，也可提出验收申请。

第四条 区发展改革委、财政部门对终期验收材料进行审查、认定，确保材料真实合理，并按程序报至市发展改革委、市财政局。

第五条 区发展改革委、财政部门应向市发展改革委、市财政局提交以下验收材料：

（一）区发展改革委、财政部门联合审查、认定意见。

（二）园区终期验收自评估报告。主要包括循环化改造的目标指标完成情况，主要任务完成情况，项目完成及投资情况，市循环经济发展专项资金的使用情况，相关配套政策措施的制定、执行情况，改造经验、效果及存在问题，政策建议等。

（三）相关证明材料

第六条 市发展改革委、市财政局将委托第三方独立机构对园区进行现场终期验收。第三方独立机构及时向市发展改革委、市财政局提交终期验收报告。

第七条 园区循环化改造实施期结束后，仍不具备终期验收考核的，由区发展改革委、财政部门向市发展改革委、市财政局申请推迟终期验收，说明逾期原因、拟采取措施和计划终期验收时间。

第八条 终期验收结果分为通过和不通过。通过验收的园区如存在市循环经济发展专项资金结余，可由区发展改革委、财政部门统筹用于区内循环化改造项目支出；对未通过验收的园区，市发展改革委、市财政局将收回全部已拨付专项资金。

第三章 附则

第九条 本办法适用于市发展改革委、市财政局批复实施方案的园区。

第十条 本办法自印发之日起施行。

天津市发展和改革委员会办公室             2018年4月10日印发